|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kalenderwoche** | **Aktivität** | **1. Unteraktivität** | **2. Unteraktivität** | **Workload geplant** | **Workload tatsächlich** |  | **Legende** |
| 45+46 | **Exposé** |  |  | 12:00 | 06:30 |  | Lara |
|  |  | Idee finden |  | 10:00 | 05:00 |  | Merve |
|  |  | Besprechungstermin |  | 01:00 | 00:30 |  | beide |
|  |  | Exposé schreiben |  | 01:00 | 01:00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46+47+48 | **Audit 1** |  |  | 62:00 | 57:00 |  |  |
|  |  | Projektplan erstellen |  | 01:00 | 01:00 |  |  |
|  |  | Domänenmodell |  | 05:00 | 04:00 |  |  |
|  |  | Ursache Wirkungsdiagramm |  | 04:00 | 03:00 |  |  |
|  |  | Zielhierarchie |  | 03:00 | 02:00 |  |  |
|  |  | Alleinstellungsmerkmale |  | 02:00 | 01:00 |  |  |
|  |  | Proof of Concept |  | 10:00 | 10:00 |  |  |
|  |  | Risiken |  | 02:00 | 01:00 |  |  |
|  |  | Marktrecherche |  | 02:00 | 01:00 |  |  |
|  |  | Nutzungskontext |  | 02:00 | 02:00 |  |  |
|  |  | Stakeholderanalyse |  | 03:00 | 03:00 |  |  |
|  |  | Anforderungen |  | 02:00 | 01:00 |  |  |
|  |  | Präsentation erstellen |  | 08:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | Umsetzung POC |  | 20:00 | 20:00 |  |  |
| 49+50 | **Audit 2** |  |  | 44:00 | 00:00 |  |  |
|  |  | Projektplan |  | 02:00 |  |  |  |
|  |  | Projektrisiken |  | 05:00 |  |  |  |
|  |  | Feedback zu Spezifikation der PoCs |  | 05:00 |  |  |  |
|  |  | Begründung POC |  | 02:00 |  |  |  |
|  |  | Code |  | 30:00 |  |  |  |